PM_26I_02

Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System)

Tài liệu quản lý phiên bản

Tổng hợp ngày 18/03/2027

| Dự án | Xây dựng và triển khai hệ thống website bán hàng trực tuyến (Web Selling Site System) |
| --- | --- |
| Khách hàng | Công ty Cổ phần ABC Wear |
| Đơn vị thực hiện | PM_26I_02 |
| Môn học | Quản trị dự án và Quản lý thay đổi |
| Nhóm | PM_26I_02 |
| Giảng viên | Vũ Thị Hương Giang |
| Người lập | Trần Bá Đạt |
| Phiên bản | 0.3 |
| Ngày | 18/03/2027 |

# 1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu quy định cách đánh số, trạng thái, lưu trữ và kiểm soát phiên bản của bộ tài liệu dự án, đồng thời ghi lại danh mục tài liệu, các đường cơ sở và lịch sử thay đổi. Sổ phiên bản được cập nhật tự động mỗi khi script hoặc lệnh hoàn thiện tạo tệp, kèm băm nội dung và băm đầu vào để phát hiện tài liệu cũ. Bản đầy đủ ở tệp So_phien_ban.xlsx cùng thư mục.

Tài liệu áp dụng cho 15 tài liệu nộp trong thư mục ket_qua và 7 tệp dữ liệu chuẩn trong thư mục du_lieu do công cụ tính. Mỗi tài liệu được gán mã từ TL01 đến TL15, ghi phiên bản, trạng thái, ngày cập nhật và người lập trong sổ phiên bản. Tính đến ngày tổng hợp, sổ ghi nhận 110 phiên bản tài liệu, tính cả các tài liệu lưu trữ, và 0 tài liệu cần cập nhật theo đầu vào.

Ngoài danh mục trên, sổ giữ 10 tài liệu lưu trữ là WBS_1_Quan_ly_du_an.docx, WBS_2_Phan_tich_va_thiet_ke_chung.docx, WBS_3_Phan_he_tim_kiem_san_pham_Product_Search.docx, WBS_3_Phan_he_tim_kiem_va_hien_thi_san_pham_Product_Search.docx, WBS_4_Phan_he_quan_ly_thanh_vien_Member_Administration.docx, WBS_4_Phan_he_thanh_vien_Member_Administration.docx, WBS_5_Phan_he_dat_hang_Order.docx, WBS_6_Co_so_du_lieu_ban_hang_va_tich_hop_he_thong.docx, WBS_7_Kiem_thu_he_thong_va_kiem_thu_van_hanh.docx, WBS_8_Trien_khai_va_chuyen_giao.docx. Đây là các tệp WBS của các cấu trúc phân rã trước, đã được thay bằng WBS hiện hành gồm bốn phân hệ và chuyển khỏi ket_qua/03_WBS sang lam_viec/tai_lieu_wbs/cu_351md/ và lam_viec/tai_lieu_wbs/cu_8nhom/, lịch sử phiên bản của các tệp này vẫn được giữ trong sổ để truy vết.

Người lập Trần Bá Đạt đồng thời giữ vai trò quản lý cấu hình, chịu trách nhiệm chạy công cụ đăng ký phiên bản, cập nhật trạng thái sau kiểm tra và lập đường cơ sở. Trưởng nhóm phê duyệt tài liệu nội bộ, chủ đầu tư phê duyệt các tài liệu thuộc đường cơ sở hợp đồng. Toàn bộ tài liệu được lưu trong kho lưu trữ của dự án (git, thư mục dự án này), thành viên nhóm truy cập qua kho git, bản đầy đủ của sổ phiên bản ở tệp So_phien_ban.xlsx.

# 2. Quy ước

## 2.1. Đánh số phiên bản

| Trường hợp | Phiên bản | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Tạo lần đầu | 0.1 | Bản dự thảo đầu tiên do script hoặc agent tạo ra |
| Nội dung thay đổi trước đường cơ sở | 0.2, 0.3 | Tăng 0.1 khi băm nội dung thay đổi, không tăng khi chạy lại cho cùng nội dung |
| Lập đường cơ sở | 1.0, 2.0 | Tăng số chính khi tài liệu được đưa vào đường cơ sở (ký hợp đồng, phê duyệt kế hoạch, nghiệm thu) |
| Thay đổi sau đường cơ sở | 1.1, 1.2 | Chỉ thực hiện theo yêu cầu thay đổi đã phê duyệt, ghi mã CR trong ghi chú |

## 2.2. Trạng thái

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Dự thảo | Đã tạo, chưa qua kiểm tra độc lập |
| Đã kiểm tra | Đạt kiểm tra lớp A (script) và lớp B (agent độc lập) |
| Đã duyệt | Trưởng nhóm hoặc chủ đầu tư phê duyệt |
| Đường cơ sở | Thuộc một đường cơ sở, chỉ thay đổi qua quy trình yêu cầu thay đổi |
| Khóa | Hồ sơ đấu thầu sau ký hợp đồng, không sửa, thay đổi ghi bằng phụ lục hoặc biên bản |

## 2.3. Lưu trữ và kiểm soát

| Nội dung | Quy định |
| --- | --- |
| Đặt tên tệp | Tên tệp cố định theo tài liệu, không ghi số phiên bản trong tên. Phiên bản ghi ở bìa, đầu trang và sổ phiên bản |
| Cấu trúc thư mục | Tách riêng đầu vào do nhóm cung cấp, dữ liệu chuẩn do công cụ tính, tài liệu nộp, bản nháp và báo cáo kiểm tra, nhật ký bằng chứng. Tài liệu nộp được đánh số theo thứ tự lập |
| Đăng ký phiên bản | Tự động mỗi khi công cụ tạo tệp, lưu băm nội dung, băm đầu vào, bước, người lập |
| Phát hiện tài liệu cũ | So mã băm đầu vào đã lưu với đầu vào hiện tại. Công cụ điều phối liệt kê tài liệu cần cập nhật và thứ tự cập nhật |
| Kho lưu trữ | Thư mục dự án quản lý bằng git. Mỗi lần hoàn thiện tài liệu commit kèm mã bước và phiên bản, lập đường cơ sở thì gắn thẻ |
| Thay đổi sau đường cơ sở | Yêu cầu thay đổi được phê duyệt, cập nhật dữ liệu nguồn, chạy lại các bước bị ảnh hưởng, đóng yêu cầu thay đổi khi mọi tài liệu đã cập nhật |
| Bản phát hành | Cuối mỗi sprint lập một bản phát hành R<n> gồm gói hoàn thành, tính năng theo hạng mục Mẫu 01A và yêu cầu RFP, lỗi đã sửa, lỗi còn mở, yêu cầu thay đổi đã đưa vào và ghi chú phát hành. Bản của sprint có cut over là bản phát hành chính thức |
| Phiên bản gắn bản phát hành | Sau ký hợp đồng, mỗi phiên bản tài liệu ghi bản phát hành hiện hành tại ngày tài liệu để truy được tài liệu mô tả đúng bản phần mềm nào |
| Đường cơ sở | BL1 lập khi ký hợp đồng, chỉ một lần. BL2 và các đường cơ sở sau lập khi yêu cầu thay đổi được phê duyệt và các tài liệu bị ảnh hưởng đã cập nhật, ghi mã CR làm căn cứ. Phiên bản đường cơ sở không bị ghi đè hay đổi trạng thái |

# 3. Danh mục tài liệu và phiên bản hiện hành

| Mã | Tài liệu | Tệp | Phiên bản | Ngày tài liệu | Bản phát hành | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL01 | Hồ sơ mời thầu | HSMT.docx | 0.3 | 22/02/2027 |  | Đã kiểm tra |
| TL02 | Master schedule | Master_schedule.xlsx | 0.13 |  |  | Dự thảo |
| TL03 | WBS (tài liệu), nhóm 1 Phân hệ quản lý sản phẩm | WBS_1_Phan_he_quan_ly_san_pham.docx | 0.4 | 05/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL04 | WBS (tài liệu), nhóm 2 Phân hệ quản lý khách hàng (thành viên) | WBS_2_Phan_he_quan_ly_khach_hang_thanh_vien.docx | 0.4 | 05/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL05 | WBS (tài liệu), nhóm 3 Phân hệ quản lý đơn hàng (đặt hàng) | WBS_3_Phan_he_quan_ly_don_hang_dat_hang.docx | 0.4 | 05/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL06 | WBS (tài liệu), nhóm 4 Phân hệ tích hợp hệ thống | WBS_4_Phan_he_tich_hop_he_thong.docx | 0.3 | 05/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL07 | WBS (tài liệu), tổng hợp | WBS_tong_hop.docx | 0.8 | 05/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL08 | Cost estimate (bảng tính Excel) | Cost_estimate.xlsx | 0.10 |  |  | Dự thảo |
| TL09 | Cost estimate (thuyết minh) | Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.9 | 05/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL10 | Hồ sơ dự thầu | HSDT.docx | 0.3 | 05/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL11 | Risk management plan | Ke_hoach_quan_ly_rui_ro.docx | 0.7 | 18/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL12 | Change management plan | Ke_hoach_quan_ly_thay_doi.docx | 0.2 | 18/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL13 | Master plan | Ke_hoach_tong_the.docx | 0.2 | 18/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL14 | Danh sách phân chia công việc (responsibilities) | Phan_cong_nhiem_vu.docx | 0.8 | 18/03/2027 |  | Dự thảo |
| TL15 | Phụ lục bằng chứng prompt và skill | Phu_luc_bang_chung_prompt_skill.docx | 0.2 |  |  | Dự thảo |

Cột Bản phát hành ghi bản phát hành sản phẩm hiện hành tại ngày tài liệu, chỉ ghi với phiên bản lập sau khi ký hợp đồng. Ô trống là phiên bản lập trước ký hợp đồng hoặc trước bản phát hành đầu tiên.

Số tài liệu: 15, tổng số phiên bản tài liệu đã đăng ký: 110, số tài liệu cần cập nhật theo đầu vào mới: 0.

Mọi tài liệu đang dùng đầu vào mới nhất.

# 4. Đường cơ sở

Chưa lập đường cơ sở.

Tài liệu thuộc từng đường cơ sở như sau. BL1 lập khi ký hợp đồng, đường cơ sở tiếp theo lập sau yêu cầu thay đổi được phê duyệt, các tài liệu thuộc đường cơ sở chỉ thay đổi qua quy trình yêu cầu thay đổi.

Chưa có tài liệu thuộc đường cơ sở.

Sổ phiên bản hiện có 0 đường cơ sở. Hợp đồng chưa được ký nên đường cơ sở BL1 chưa được lập. Khi ký hợp đồng, nhóm lập BL1 bằng lệnh duong_co_so của công cụ phiên bản, khi đó hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu chuyển sang trạng thái Khóa, các tài liệu kế hoạch gồm WBS, master schedule, cost estimate, kế hoạch quản lý rủi ro, kế hoạch quản lý thay đổi, master plan và phân công nhiệm vụ lên phiên bản 1.0.

Các đường cơ sở tiếp theo được lập khi phê duyệt kế hoạch điều chỉnh sau yêu cầu thay đổi lớn và khi nghiệm thu, không lập được nếu còn tài liệu dùng đầu vào cũ. Sau đường cơ sở, tài liệu chỉ được thay đổi theo yêu cầu thay đổi đã phê duyệt, gồm cập nhật dữ liệu nguồn, chạy lại các bước bị ảnh hưởng, ghi mã CR trong ghi chú phiên bản và đóng yêu cầu thay đổi khi mọi tài liệu đã cập nhật. Hồ sơ đấu thầu đã khóa không sửa, thay đổi ghi bằng phụ lục hoặc biên bản.

# 5. Bản phát hành

Cuối mỗi sprint nhà thầu lập một bản phát hành gồm các gói công việc hoàn thành, tính năng theo hạng mục Mẫu 01A và yêu cầu RFP, lỗi đã sửa, lỗi còn mở và yêu cầu thay đổi đã đưa vào. Bản của sprint có ngày cut over là bản phát hành chính thức. Số bản phát hành: 0.

Chưa lập bản phát hành.

Chưa có ghi chú phát hành.

# 6. Thay đổi và phiên bản

Không có yêu cầu thay đổi.

# 7. Lịch sử phiên bản tài liệu

| Tệp | Phiên bản | Ngày tài liệu | Thời điểm tạo | Tài liệu | Trạng thái | Bản phát hành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSMT.docx | 0.1 | 22/02/2027 | 16/10/2026 23:12 | Hồ sơ mời thầu | Dự thảo |  |  |
| HSMT.docx | 0.2 | 22/02/2027 | 16/10/2026 23:21 | Hồ sơ mời thầu | Đã kiểm tra |  |  |
| HSMT.docx | 0.3 | 22/02/2027 | 17/10/2026 23:56 | Hồ sơ mời thầu | Đã kiểm tra |  |  |
| Master_schedule.xlsx | 0.1 |  | 16/10/2026 23:22 | Master schedule | Dự thảo |  |  |
| Master_schedule.xlsx | 0.2 |  | 16/10/2026 23:52 | Master schedule | Dự thảo |  |  |
| Master_schedule.xlsx | 0.3 |  | 16/10/2026 23:53 | Master schedule | Dự thảo |  |  |
| Master_schedule.xlsx | 0.4 |  | 17/10/2026 00:11 | Master schedule | Đã kiểm tra |  |  |
| Master_schedule.xlsx | 0.5 |  | 17/10/2026 15:39 | Master schedule | Dự thảo |  |  |
| Master_schedule.xlsx | 0.6 |  | 17/10/2026 15:39 | Master schedule | Dự thảo |  | Cập nhật họ tên theo dữ kiện nhóm |
| Master_schedule.xlsx | 0.7 |  | 17/10/2026 15:42 | Master schedule | Dự thảo |  |  |
| Master_schedule.xlsx | 0.8 |  | 17/10/2026 15:42 | Master schedule | Dự thảo |  | Cập nhật theo dữ kiện nhóm: họ tên vị trí bổ sung, mức lương SA_BA, TESTER, hoán đổi D1 và D2 theo chuyên môn |
| Master_schedule.xlsx | 0.9 |  | 18/10/2026 01:21 | Master schedule | Dự thảo |  |  |
| Master_schedule.xlsx | 0.10 |  | 18/10/2026 01:22 | Master schedule | Dự thảo |  | Lập lại kế hoạch 657 MD theo quyết định nhóm 17-18/10/2026: uoc_luong 657 MD, huy động sớm (D1, D2, D3, Q1 từ S2; Q2, D4 từ S3) |
| Master_schedule.xlsx | 0.11 |  | 18/10/2026 07:28 | Master schedule | Dự thảo |  |  |
| Master_schedule.xlsx | 0.12 |  | 18/10/2026 07:28 | Master schedule | Đã kiểm tra |  | Quyết định nhóm 18/10/2026: D4 xác nhận họ tên, phương án dự trữ thời gian chấp nhận và báo Chủ đầu tư, vốn lưu động 500 triệu; sửa căn cứ ước lượng nhóm 6, 7 |
| Master_schedule.xlsx | 0.13 |  | 24/10/2026 22:22 | Master schedule | Dự thảo |  |  |
| WBS_1_Phan_he_quan_ly_san_pham.docx | 0.1 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:22 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_1_Phan_he_quan_ly_san_pham.docx | 0.2 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_1_Phan_he_quan_ly_san_pham.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_1_Phan_he_quan_ly_san_pham.docx | 0.4 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_1_Quan_ly_du_an.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_1_Quan_ly_du_an.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_1_Quan_ly_du_an.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:24 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_2_Phan_he_quan_ly_khach_hang_thanh_vien.docx | 0.1 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:22 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_2_Phan_he_quan_ly_khach_hang_thanh_vien.docx | 0.2 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_2_Phan_he_quan_ly_khach_hang_thanh_vien.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_2_Phan_he_quan_ly_khach_hang_thanh_vien.docx | 0.4 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_2_Phan_tich_va_thiet_ke_chung.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_2_Phan_tich_va_thiet_ke_chung.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_2_Phan_tich_va_thiet_ke_chung.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:24 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_3_Phan_he_quan_ly_don_hang_dat_hang.docx | 0.1 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:22 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_3_Phan_he_quan_ly_don_hang_dat_hang.docx | 0.2 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_3_Phan_he_quan_ly_don_hang_dat_hang.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_3_Phan_he_quan_ly_don_hang_dat_hang.docx | 0.4 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_3_Phan_he_tim_kiem_san_pham_Product_Search.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_3_Phan_he_tim_kiem_san_pham_Product_Search.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_3_Phan_he_tim_kiem_va_hien_thi_san_pham_Product_Search.docx | 0.1 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:24 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_4_Phan_he_quan_ly_thanh_vien_Member_Administration.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_4_Phan_he_quan_ly_thanh_vien_Member_Administration.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_4_Phan_he_thanh_vien_Member_Administration.docx | 0.1 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:24 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_4_Phan_he_tich_hop_he_thong.docx | 0.1 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:22 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_4_Phan_he_tich_hop_he_thong.docx | 0.2 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_4_Phan_he_tich_hop_he_thong.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_5_Phan_he_dat_hang_Order.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_5_Phan_he_dat_hang_Order.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_5_Phan_he_dat_hang_Order.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:24 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_6_Co_so_du_lieu_ban_hang_va_tich_hop_he_thong.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_6_Co_so_du_lieu_ban_hang_va_tich_hop_he_thong.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_6_Co_so_du_lieu_ban_hang_va_tich_hop_he_thong.docx | 0.3 | 18/03/2027 | 17/10/2026 00:12 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_6_Co_so_du_lieu_ban_hang_va_tich_hop_he_thong.docx | 0.4 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_6_Co_so_du_lieu_ban_hang_va_tich_hop_he_thong.docx | 0.5 | 05/03/2027 | 18/10/2026 07:29 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_7_Kiem_thu_he_thong_va_kiem_thu_van_hanh.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_7_Kiem_thu_he_thong_va_kiem_thu_van_hanh.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_7_Kiem_thu_he_thong_va_kiem_thu_van_hanh.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_7_Kiem_thu_he_thong_va_kiem_thu_van_hanh.docx | 0.4 | 05/03/2027 | 18/10/2026 07:29 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_8_Trien_khai_va_chuyen_giao.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_8_Trien_khai_va_chuyen_giao.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_8_Trien_khai_va_chuyen_giao.docx | 0.3 | 18/03/2027 | 17/10/2026 00:12 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_8_Trien_khai_va_chuyen_giao.docx | 0.4 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:24 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_tong_hop.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_tong_hop.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_tong_hop.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_tong_hop.docx | 0.4 | 05/03/2027 | 18/10/2026 07:29 | WBS (tài liệu) | Đã kiểm tra |  |  |
| WBS_tong_hop.docx | 0.5 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:22 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_tong_hop.docx | 0.6 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_tong_hop.docx | 0.7 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:24 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| WBS_tong_hop.docx | 0.8 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:25 | WBS (tài liệu) | Dự thảo |  |  |
| Cost_estimate.xlsx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:24 | Cost estimate | Dự thảo |  |  |
| Cost_estimate.xlsx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:46 | Cost estimate | Dự thảo |  |  |
| Cost_estimate.xlsx | 0.3 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:55 | Cost estimate | Dự thảo |  |  |
| Cost_estimate.xlsx | 0.4 | 18/03/2027 | 17/10/2026 00:11 | Cost estimate | Đã kiểm tra |  |  |
| Cost_estimate.xlsx | 0.5 | 05/03/2027 | 17/10/2026 15:40 | Cost estimate | Dự thảo |  |  |
| Cost_estimate.xlsx | 0.6 |  | 17/10/2026 15:42 | Cost estimate | Dự thảo |  |  |
| Cost_estimate.xlsx | 0.7 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:21 | Cost estimate | Dự thảo |  |  |
| Cost_estimate.xlsx | 0.8 | 05/03/2027 | 18/10/2026 01:22 | Cost estimate | Dự thảo |  | Lập lại kế hoạch 657 MD theo quyết định nhóm 17-18/10/2026: uoc_luong 657 MD, huy động sớm (D1, D2, D3, Q1 từ S2; Q2, D4 từ S3) |
| Cost_estimate.xlsx | 0.9 | 05/03/2027 | 18/10/2026 07:28 | Cost estimate | Đã kiểm tra |  |  |
| Cost_estimate.xlsx | 0.10 |  | 24/10/2026 22:22 | Cost estimate | Dự thảo |  |  |
| Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:28 | Cost estimate | Dự thảo |  | Lập lần đầu trong lần vận hành thử bộ skill |
| Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:29 | Cost estimate | Dự thảo |  | Sửa văn phong theo kiểm tra lớp A |
| Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.3 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | Cost estimate | Dự thảo |  | Vòng 2: sửa theo kiểm tra lớp B |
| Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.4 | 18/03/2027 | 17/10/2026 00:12 | Cost estimate | Đã kiểm tra |  | Vòng 3: sửa theo kiểm tra lớp B vòng 2 |
| Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.5 | 05/03/2027 | 17/10/2026 15:42 | Cost estimate | Dự thảo |  | Cập nhật theo dữ kiện nhóm: họ tên vị trí bổ sung, mức lương SA_BA, TESTER, hoán đổi D1 và D2 theo chuyên môn |
| Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.6 |  | 18/10/2026 01:22 | Cost estimate | Dự thảo |  | Lập lại kế hoạch 657 MD theo quyết định nhóm 17-18/10/2026: uoc_luong 657 MD, huy động sớm (D1, D2, D3, Q1 từ S2; Q2, D4 từ S3) |
| Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.7 | 05/03/2027 | 18/10/2026 07:31 | Cost estimate | Dự thảo |  | Lập lại theo 657 MD; quyết định nhóm: dự phòng 50 triệu, vốn lưu động 500 triệu, giữ dự trữ 4 ngày |
| Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.8 | 05/03/2027 | 18/10/2026 07:34 | Cost estimate | Đã kiểm tra |  | Sửa MH01-MH04 lớp B vòng 1 |
| Thuyet_minh_du_toan.docx | 0.9 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:25 | Cost estimate | Dự thảo |  | Lập lại theo WBS 4 phân hệ (657 MD, 153 gói), số liệu dự toán tính lại |
| HSDT.docx | 0.1 | 05/03/2027 | 18/10/2026 07:37 | Hồ sơ dự thầu | Dự thảo |  | Lập lại theo 657 MD, 12 nhân sự, quyết định nhóm 18/10 |
| HSDT.docx | 0.2 | 05/03/2027 | 18/10/2026 08:10 | Hồ sơ dự thầu | Đã kiểm tra |  | Sửa MH01, MH04, MH08 lớp B vòng 1; giải trình MH02, MH03, MH05, MH07 |
| HSDT.docx | 0.3 | 05/03/2027 | 24/10/2026 22:29 | Hồ sơ dự thầu | Dự thảo |  | Lập lại theo WBS 4 phân hệ (657 MD, 153 gói) |
| Ke_hoach_quan_ly_rui_ro.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:28 | Risk management plan | Dự thảo |  | Lập lần đầu trong lần vận hành thử bộ skill |
| Ke_hoach_quan_ly_rui_ro.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:29 | Risk management plan | Dự thảo |  | Sửa văn phong theo kiểm tra lớp A |
| Ke_hoach_quan_ly_rui_ro.docx | 0.3 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | Risk management plan | Dự thảo |  | Vòng 2: sửa theo kiểm tra lớp B |
| Ke_hoach_quan_ly_rui_ro.docx | 0.4 | 18/03/2027 | 17/10/2026 00:12 | Risk management plan | Đã kiểm tra |  | Vòng 3: sửa theo kiểm tra lớp B vòng 2 |
| Ke_hoach_quan_ly_rui_ro.docx | 0.5 | 18/03/2027 | 17/10/2026 15:42 | Risk management plan | Dự thảo |  | Cập nhật theo dữ kiện nhóm: họ tên vị trí bổ sung, mức lương SA_BA, TESTER, hoán đổi D1 và D2 theo chuyên môn |
| Ke_hoach_quan_ly_rui_ro.docx | 0.6 | 18/03/2027 | 18/10/2026 07:31 | Risk management plan | Đã kiểm tra |  | Lập lại theo 657 MD; quyết định nhóm: giữ dự trữ 4 ngày, chấp nhận và báo Chủ đầu tư, dự phòng 50 triệu |
| Ke_hoach_quan_ly_rui_ro.docx | 0.7 | 18/03/2027 | 24/10/2026 22:26 | Risk management plan | Dự thảo |  | Lập lại theo WBS 4 phân hệ, liên kết gói rủi ro theo mã mới |
| Ke_hoach_quan_ly_thay_doi.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 18/10/2026 08:11 | Change management plan | Đã kiểm tra |  | Lập theo 657 MD, HSDT 0.2, quyết định nhóm 18/10 |
| Ke_hoach_quan_ly_thay_doi.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 24/10/2026 22:30 | Change management plan | Dự thảo |  | Lập lại theo WBS 4 phân hệ: mã gói trong tham chiếu, hạng mục cấu hình theo mục quản lý dự án của từng phân hệ |
| Ke_hoach_tong_the.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 18/10/2026 08:15 | Master plan | Đã kiểm tra |  | Lập theo 657 MD, tổng hợp 01-04, 06-08, 10, quyết định nhóm 18/10 |
| Ke_hoach_tong_the.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 24/10/2026 22:31 | Master plan | Dự thảo |  | Lập lại theo WBS 4 phân hệ: phạm vi phân rã, mã gói trong tham chiếu |
| Phan_cong_nhiem_vu.docx | 0.1 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:28 | Danh sách phân chia công việc (responsibilities) | Dự thảo |  | Lập lần đầu trong lần vận hành thử bộ skill |
| Phan_cong_nhiem_vu.docx | 0.2 | 18/03/2027 | 16/10/2026 23:58 | Danh sách phân chia công việc (responsibilities) | Dự thảo |  | Vòng 2: sửa theo kiểm tra lớp B |
| Phan_cong_nhiem_vu.docx | 0.3 | 18/03/2027 | 17/10/2026 00:12 | Danh sách phân chia công việc (responsibilities) | Đã kiểm tra |  | Vòng 3: sửa theo kiểm tra lớp B vòng 2 |
| Phan_cong_nhiem_vu.docx | 0.4 | 18/03/2027 | 17/10/2026 15:42 | Danh sách phân chia công việc (responsibilities) | Dự thảo |  | Cập nhật theo dữ kiện nhóm: họ tên vị trí bổ sung, mức lương SA_BA, TESTER, hoán đổi D1 và D2 theo chuyên môn |
| Phan_cong_nhiem_vu.docx | 0.5 | 18/03/2027 | 18/10/2026 07:29 | Danh sách phân chia công việc (responsibilities) | Dự thảo |  | Lập lại theo 657 MD, 12 nhân sự (D4 từ S3) |
| Phan_cong_nhiem_vu.docx | 0.6 | 18/03/2027 | 18/10/2026 07:31 | Danh sách phân chia công việc (responsibilities) | Đã kiểm tra |  | Sửa MH01 lớp B: mức sử dụng thấp thay cho quá tải |
| Phan_cong_nhiem_vu.docx | 0.7 | 18/03/2027 | 24/10/2026 22:27 | Danh sách phân chia công việc (responsibilities) | Dự thảo |  | Lập lại theo WBS 4 phân hệ, RACI 4 nhóm và 20 mục mức 2 |
| Phan_cong_nhiem_vu.docx | 0.8 | 18/03/2027 | 24/10/2026 22:28 | Danh sách phân chia công việc (responsibilities) | Dự thảo |  | Lập lại theo WBS 4 phân hệ, RACI mục 4.2 do kiến trúc sư chịu trách nhiệm |
| Phu_luc_bang_chung_prompt_skill.docx | 0.1 |  | 17/10/2026 00:17 | Phụ lục bằng chứng prompt và skill | Dự thảo |  |  |
| Phu_luc_bang_chung_prompt_skill.docx | 0.2 |  | 18/10/2026 08:28 | Phụ lục bằng chứng prompt và skill | Dự thảo |  |  |

# 8. Truy vết quá trình tạo tài liệu

| Skill | Phiên bản skill | Lần chạy script | Lần agent | Prompt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hsmt-mau-5a | 3.1.0 | 5 | 10 | hsmt-mau-5a__vai_kiem_tra__855f2ad8b87b.md, hsmt-mau-5a__vai_kiem_tra__cce57cb037d6.md, hsmt-mau-5a__vai_phan_tich_rfp__8fb36b0bdd1d.md, hsmt-mau-5a__vai_soan_thao__5e7276d3b296.md, hsmt-mau-5a__vai_soan_thao__8ed7b9fa4864.md, hsmt-mau-5a__vai_sua__89074d3dbc26.md, hsmt-mau-5a__vai_sua__b9da03735469.md |
| qlda-wbs | 1.0.0 | 32 | 7 | qlda-loi__vai_kiem_tra__24e2f43660f0.md, qlda-loi__vai_kiem_tra__6932625a7893.md, qlda-wbs__vai_lap_wbs__5606a28d3fa7.md, qlda-wbs__vai_lap_wbs__73b69fe4b6dd.md |
| qlda-phan-cong | 1.0.0 | 217 | 9 | qlda-loi__vai_kiem_tra__24e2f43660f0.md, qlda-loi__vai_kiem_tra__6932625a7893.md, qlda-loi__vai_soan_thao__a098eadfb618.md, qlda-loi__vai_soan_thao__a3c6b4541064.md, qlda-phan-cong__vai_giao_viec__2f94e528a4c4.md, qlda-phan-cong__vai_giao_viec__a1ff5af62476.md |
| qlda-master-schedule | 1.0.0 | 18 | 6 | qlda-loi__vai_kiem_tra__24e2f43660f0.md, qlda-loi__vai_kiem_tra__6932625a7893.md, qlda-master-schedule__vai_lap_moc__11237b9f1a7d.md, qlda-master-schedule__vai_lap_moc__c849be3f12b6.md |
| qlda-risk | 1.0.0 | 40 | 8 | qlda-loi__vai_kiem_tra__24e2f43660f0.md, qlda-loi__vai_kiem_tra__6932625a7893.md, qlda-loi__vai_soan_thao__a098eadfb618.md, qlda-loi__vai_soan_thao__a3c6b4541064.md, qlda-risk__vai_phan_tich_rui_ro__82008019e437.md, qlda-risk__vai_phan_tich_rui_ro__b982a1639220.md |
| qlda-cost-estimate | 1.0.0 | 37 | 9 | qlda-loi__vai_kiem_tra__24e2f43660f0.md, qlda-loi__vai_kiem_tra__6932625a7893.md, qlda-loi__vai_soan_thao__a098eadfb618.md, qlda-loi__vai_soan_thao__a3c6b4541064.md, qlda-loi__vai_sua__d64f5988d34d.md |
| qlda-loi | 1.0.0 | 46 | 2 | qlda-loi__vai_sua__d64f5988d34d.md |
| qlda-hsdt | 1.0.0 | 8 | 4 | qlda-loi__vai_kiem_tra__6932625a7893.md, qlda-loi__vai_soan_thao__a3c6b4541064.md, qlda-loi__vai_sua__d64f5988d34d.md |
| qlda-phien-ban | 1.0.0 | 44 | 3 | qlda-loi__vai_kiem_tra__6932625a7893.md, qlda-loi__vai_sua__d64f5988d34d.md |
| qlda-change | 1.1.0 | 6 | 2 | qlda-loi__vai_kiem_tra__6932625a7893.md, qlda-loi__vai_soan_thao__a3c6b4541064.md |
| qlda-master-plan | 1.1.0 | 4 | 2 | qlda-loi__vai_kiem_tra__6932625a7893.md, qlda-loi__vai_soan_thao__a3c6b4541064.md |

Nhật ký chạy ghi 519 lần chạy, trong đó 62 lần do agent thực hiện. Chi tiết prompt, đầu vào, đầu ra và băm nội dung của từng lần chạy ở Phụ lục bằng chứng prompt và skill.

| Commit | Ngày | Tác giả | Nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| 8279e2a | 24/10/2026 | tranbadat | update skills |
| b1a5ab8 | 24/10/2026 | tranbadat | update process document and result |
| 39daab9 | 18/10/2026 | tranbadat | update |
| bcab083 | 18/10/2026 | tranbadat | update dữ liệu |
| 1a9ebb5 | 17/10/2026 | tranbadat | update quy trinh |
| 321a08e | 17/10/2026 | tranbadat | update skill |
| 96e66ce | 17/10/2026 | tranbadat | update skill |
| 60b207b | 11/10/2026 | tranbadat | chore: khởi tạo dự án lập HSMT theo Mẫu 5A |

# 9. Nhận xét

Sổ phiên bản ghi nhận 110 phiên bản tài liệu, tính cả các tài liệu lưu trữ. Master schedule (TL02) thay đổi nhiều nhất với 13 phiên bản, tiếp theo là Cost estimate (TL08) với 10 phiên bản và thuyết minh dự toán (TL09) với 9 phiên bản. Các lần cập nhật này diễn ra trong giai đoạn lập kế hoạch, trước đường cơ sở, khi WBS, giao việc và lịch được hoàn thiện dần, trong đó có lần lập lại WBS theo cấu trúc bốn phân hệ theo quyết định của nhóm. Chưa có yêu cầu thay đổi nào (0 mã CR) nên chưa có phiên bản nào gắn mã CR.

Có 1 tài liệu ở trạng thái Đã kiểm tra và 14 tài liệu còn ở trạng thái Dự thảo (Master_schedule.xlsx, WBS_1_Phan_he_quan_ly_san_pham.docx, WBS_2_Phan_he_quan_ly_khach_hang_thanh_vien.docx, WBS_3_Phan_he_quan_ly_don_hang_dat_hang.docx, WBS_4_Phan_he_tich_hop_he_thong.docx, WBS_tong_hop.docx, Cost_estimate.xlsx, Thuyet_minh_du_toan.docx, HSDT.docx, Ke_hoach_quan_ly_rui_ro.docx, Ke_hoach_quan_ly_thay_doi.docx, Ke_hoach_tong_the.docx, Phan_cong_nhiem_vu.docx, Phu_luc_bang_chung_prompt_skill.docx), tình trạng từng tài liệu ghi trong sổ phiên bản. Số tài liệu cần cập nhật theo đầu vào là 0, các tài liệu lưu trữ không tính vào danh mục cần cập nhật.

Kho git có 8 lần commit, nội dung commit hiện còn chung chung và các thay đổi hiện tại chưa được commit. Nhóm commit toàn bộ thay đổi trước khi nộp. Đề xuất từ nay commit sau mỗi lần hoàn thiện tài liệu kèm mã bước và phiên bản, gắn thẻ khi lập BL1.